|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance del Proyecto APT ha sido positivo, aunque no todas las actividades se han desarrollado exactamente en los tiempos definidos originalmente. Se han completado tareas importantes como la preparación e integración de datos, el pipeline ETL, el análisis exploratorio, la comparación de modelos, la selección y validación temporal de un modelo Random Forest, la incorporación de explicabilidad mediante SHAP, la construcción de una aplicación web con React y FastAPI, pruebas automatizadas, un dashboard histórico y el despliegue público de la solución. Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentran la disponibilidad de datos públicos del MINEDUC, el uso de herramientas como Python, Google Colab, GitHub, React, FastAPI y Render, además del trabajo incremental y la documentación de los avances. Una dificultad importante fue la indisponibilidad de mi notebook durante aproximadamente cuatro días, lo que redujo temporalmente el tiempo disponible para avanzar en este proyecto y en actividades de otras asignaturas. Esto obligó a reorganizar prioridades y reprogramar algunas tareas, especialmente aquellas relacionadas con clustering y análisis complementarios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades se reorganizó el orden de las actividades, priorizando aquellas necesarias para consolidar un MVP funcional y demostrable. Se dio prioridad al procesamiento de datos, modelamiento supervisado, validación temporal, explicabilidad, integración de frontend y backend, pruebas, seguridad básica y despliegue. También se utilizaron GitHub y Google Drive como medios de respaldo y continuidad del trabajo, mientras que Google Colab permitió mantener parte importante del desarrollo independiente del entorno local. Para las actividades pendientes se continuará utilizando una planificación priorizada, comenzando por aquellas que forman parte del alcance originalmente comprometido, como el análisis de clustering. Además, se mantendrá la documentación de cada avance y el versionamiento del proyecto para reducir riesgos y facilitar la recuperación del trabajo en caso de nuevas dificultades técnicas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente el trabajo realizado hasta el momento, ya que el proyecto avanzó desde una propuesta inicial hacia un MVP funcional, reproducible y desplegado. Destaco especialmente la integración de diferentes componentes: procesamiento de datos, modelamiento, explicabilidad, backend, frontend, dashboard histórico, pruebas automatizadas y despliegue en un entorno web. También considero positivo haber mantenido una separación entre el análisis descriptivo, el modelo predictivo y la interpretación de los resultados, evitando presentar la estimación como una decisión oficial. Como aspecto a mejorar, considero necesario administrar mejor el tiempo destinado a las actividades pendientes y mantener una planificación más estricta frente a imprevistos. También debo completar los módulos aún no desarrollados, revisar la documentación final y continuar mejorando la claridad con que se presentan los resultados a usuarios no técnicos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes es determinar hasta qué nivel de profundidad deben desarrollarse las actividades pendientes respecto del alcance definido en la Fase 1, especialmente el módulo de clustering y la regresión complementaria. También me interesa confirmar si, para la Fase 2, se espera principalmente evidenciar el desarrollo y funcionamiento del MVP o si es necesario avanzar hacia características propias de una solución productiva, como autenticación, monitoreo, automatización del reentrenamiento y mayor infraestructura de seguridad. La pregunta que plantearía al docente sería: ¿el nivel actual del MVP, junto con sus evidencias técnicas y documentación, cumple con el nivel de desarrollo esperado para la Fase 2, o se espera completar obligatoriamente todos los módulos considerados inicialmente en el alcance de Fase 1 antes del cierre de esta etapa?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Debido a que el proyecto se está desarrollando de manera individual, no corresponde realizar una redistribución entre integrantes. Sin embargo, sí ha sido necesario redistribuir y priorizar las actividades dentro del propio plan de trabajo. Se priorizaron las tareas asociadas al MVP funcional, incluyendo procesamiento de datos, modelamiento, integración, pruebas y despliegue. Las actividades pendientes, como clustering, análisis complementarios, documentación final y preparación de la defensa, serán organizadas en función de su prioridad y del tiempo disponible durante el resto de la Fase 2.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El Proyecto APT ha sido desarrollado principalmente de manera individual. Por este motivo, la evaluación se centra en la organización personal, la capacidad de tomar decisiones técnicas y la gestión de las distintas áreas del proyecto. Como aspectos positivos destaco la autonomía para investigar, implementar y validar distintas soluciones, además de la capacidad de integrar herramientas de análisis de datos, machine learning y desarrollo de software dentro de un mismo proyecto. Como aspecto a mejorar, sería conveniente recibir mayor retroalimentación periódica de pares y docente, especialmente para contrastar decisiones de alcance, priorización de actividades y presentación de resultados. Esta retroalimentación permitiría detectar posibles debilidades antes del cierre final de cada fase.