Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se avanzó desde la definición y diseño inicial del proyecto hacia la construcción de un producto mínimo viable funcional. Se implementó un pipeline reproducible para la integración y procesamiento de datos históricos de postulaciones FUAS y asignaciones de beneficios estudiantiles publicados por MINEDUC. Se desarrolló y evaluó un modelo de aprendizaje automático basado en Random Forest, utilizando datos 2024 para desarrollo y validación y datos 2025 como evaluación temporal independiente. El modelo fue integrado a una API desarrollada con FastAPI y a una interfaz web construida con React, permitiendo realizar estimaciones individuales y visualizar los factores que influyen en cada resultado mediante SHAP. Adicionalmente, se desarrolló un dashboard histórico para el período 2008–2025, que permite analizar postulantes, beneficiarios, tasas de beneficio y distribuciones por género, quintil socioeconómico y tramos de edad. La solución incorpora validaciones de entrada, medidas básicas de seguridad y privacidad, pruebas automatizadas y despliegue público mediante Render. Hasta esta etapa se dispone de un MVP funcional, versionado en GitHub y accesible mediante una aplicación web desplegada, permitiendo evidenciar tanto el desarrollo técnico como la aplicación de metodologías de ingeniería de software y ciencia de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Durante el desarrollo se ajustó el enfoque del objetivo del proyecto. Inicialmente se consideró una solución orientada principalmente a la predicción de asignación de beneficios. Sin embargo, a partir del análisis de los datos, las limitaciones propias del problema y la necesidad de evitar una interpretación determinística de los resultados, se redefinió el alcance hacia una plataforma analítica que permita identificar patrones asociados a la asignación histórica de beneficios estudiantiles. El modelo predictivo se mantiene como un componente de apoyo analítico, pero su resultado se presenta como una estimación orientativa y no como una decisión oficial. La solución incorpora además explicabilidad mediante SHAP, análisis histórico y visualización de datos para facilitar la interpretación de los resultados. |
| Metodología | Para el desarrollo se utilizó una metodología iterativa e incremental. El proyecto se dividió en etapas de preparación de datos, análisis exploratorio, entrenamiento y comparación de modelos, validación temporal, integración de backend y frontend, pruebas y despliegue. Los datos fueron procesados mediante un pipeline ETL que contempla lectura robusta de archivos, normalización de variables, filtrado de la población de análisis, integración mediante MRUN como clave técnica y generación de una capa analítica sin identificadores personales. Para el desarrollo del modelo se utilizaron datos 2024, reservando 2025 como conjunto temporal independiente. Se compararon distintos algoritmos de clasificación y se seleccionó Random Forest como modelo final. Para mejorar la interpretabilidad se incorporó SHAP, permitiendo identificar la contribución de cada variable en una estimación individual. La aplicación fue implementada mediante React para la interfaz y FastAPI para el backend. El código se versionó mediante Git y GitHub, se incorporaron pruebas automatizadas y la solución fue desplegada en Render. Paralelamente se construyó un dashboard descriptivo utilizando datos históricos entre 2008 y 2025. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas permiten demostrar el avance del proyecto tanto a nivel de desarrollo de software como de procesamiento y análisis de datos. Evidencias de programación: repositorio GitHub con código fuente del pipeline ETL, modelo de aprendizaje automático, módulo de inferencia, API FastAPI, interfaz React, explicaciones SHAP y dashboard histórico. Evidencias de funcionamiento: aplicación web desplegada públicamente en Render, endpoints /health, /model-info y /dashboard, estimación individual mediante el modelo y visualización de factores explicativos. Evidencias de calidad: suite de 16 pruebas automatizadas, validaciones de entrada, rechazo de campos no autorizados, tratamiento controlado de errores y separación de identificadores personales respecto de la capa analítica. Evidencias de datos: procesamiento de archivos FUAS y Asignaciones, validación temporal 2024–2025, métricas del modelo y generación de un dataset agregado histórico 2008–2025 utilizado por el dashboard. Evidencias de documentación y trazabilidad: README técnico, historial de commits en GitHub, documentación de métricas, decisiones metodológicas, seguridad, limitaciones y despliegue. Estas evidencias permiten verificar que el proyecto avanzó desde una propuesta conceptual hacia un MVP funcional, reproducible y desplegado, manteniendo criterios de calidad propios de ingeniería de software y análisis de datos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Planificación y gestión del desarrollo de una solución informática | Definición del problema, objetivos, alcance, metodología, riesgos y planificación inicial del Proyecto APT | Documentación Fase 1, rúbricas, Word, cronograma, GitHub | Semanas 1–4 | Ricardo Aravena | Permitió establecer la línea base del proyecto y definir inicialmente una plataforma analítica para datos FUAS | Completado | El enfoque fue posteriormente ajustado desde una predicción determinística hacia una herramienta analítica y explicativa |
| Gestión y preparación de datos | Diseño de la arquitectura de datos y definición de capas RAW, staging y analytic | Python, Pandas, PyArrow, CSV FUAS/Asignaciones, Google Colab | Semanas 5–6 | Ricardo Aravena | Se detectaron diferencias de esquema, columnas, codificación y disponibilidad de variables entre años | Completado | Se implementó lectura robusta por nombre de columnas, diferentes encodings y validaciones de esquema |
| Gestión y preparación de datos | Construcción del pipeline ETL e integración FUAS–Asignaciones mediante MRUN | Python, Pandas, archivos MINEDUC, Parquet | Semanas 5–6 | Ricardo Aravena | MRUN se utiliza únicamente como clave técnica de cruce y se elimina de la capa analítica | Completado | Se incorporó tratamiento explícito de beneficios válidos, desconocidos y casos no resueltos |
| Análisis de datos | Análisis exploratorio de datos 2024 | Python, Pandas, Matplotlib, JSON de resultados | Semana 7 | Ricardo Aravena | Se analizaron NEM, edad, quintil, género, dependencia y nacionalidad sin utilizar 2025 durante el desarrollo | Completado | Se reforzó la separación temporal reservando 2025 exclusivamente para evaluación final |
| Desarrollo de soluciones de analítica e inteligencia artificial | Comparación de algoritmos supervisados de clasificación | Scikit-learn, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, GaussianNB y DummyClassifier | Semanas 10–12 | Ricardo Aravena | Se compararon métricas como AUC, Balanced Accuracy, Recall, Precision y F1 | Completado | Se seleccionó Random Forest como modelo final por su equilibrio general de métricas |
| Desarrollo de soluciones de analítica e inteligencia artificial | Entrenamiento, congelamiento y validación temporal del modelo final | Random Forest, Scikit-learn, datos 2024 y 2025 | Semanas 10–12 | Ricardo Aravena | 2024 se utilizó para desarrollo y 2025 como holdout temporal independiente | Completado | Se fijó un umbral de clasificación de 0,42 y no se reajustó el modelo después de observar 2025 |
| Desarrollo de soluciones de analítica e inteligencia artificial | Implementación de explicabilidad mediante SHAP | SHAP, TreeExplainer, modelo Random Forest | Semana 13 | Ricardo Aravena | Se implementaron explicaciones globales e individuales, indicando dirección e intensidad relativa de los factores | Completado | Se incorporó directamente a la aplicación y se aclaró que SHAP no implica causalidad |
| Desarrollo de software | Construcción de interfaz de usuario para estimaciones individuales | React, Vite, HTML, CSS, JavaScript | Semanas 7–14 | Ricardo Aravena | Permite ingresar NEM, quintil, dependencia, edad, género y nacionalidad y visualizar la estimación | Completado | Se reemplazó la alternativa inicial basada en Streamlit por React para mejorar separación de responsabilidades y experiencia de usuario |
| Desarrollo de software y servicios | Implementación del backend y API de inferencia | FastAPI, Python, Uvicorn, Joblib | Semanas 12–14 | Ricardo Aravena | Se implementaron endpoints de inferencia, explicación, salud, información del modelo y dashboard | Completado | Se adoptó arquitectura React + FastAPI en un mismo servicio para simplificar integración y despliegue |
| Calidad y seguridad de software | Incorporación de validaciones, privacidad, manejo de errores y pruebas automatizadas | Pydantic, Pytest, FastAPI TestClient | Semanas 13–14 | Ricardo Aravena | La API rechaza campos adicionales, no acepta RUT/RUN/MRUN y no reexpone el perfil ingresado | Completado | Se amplió la suite hasta 16 pruebas automatizadas y se documentaron medidas básicas de seguridad |
| Análisis y visualización de datos | Construcción de dashboard histórico FUAS 2008–2025 | Python, Pandas, JSON, React, FastAPI | Semanas 7–14 | Ricardo Aravena | Se analizaron postulantes, beneficiarios, tasas, género, quintil y edad considerando cobertura real por año | Completado y ampliado | El dashboard originalmente mínimo fue ampliado a toda la serie 2008–2025 y se incorporaron notas metodológicas de cobertura |
| Gestión de configuración y versionamiento | Versionamiento y documentación del proyecto | Git, GitHub, README, estructura de repositorio | Transversal | Ricardo Aravena | Se mantiene código fuente, documentación, tests, modelo, métricas y archivos de despliegue en GitHub | Completado / continuo | Se reorganizó el repositorio para soportar ejecución reproducible y despliegue |
| Implementación y despliegue | Publicación del MVP en entorno web | Render, GitHub, FastAPI, React | Adelantado respecto del cierre | Ricardo Aravena | La aplicación está disponible públicamente e incluye predictor y dashboard histórico | Completado anticipadamente | El despliegue inicialmente considerado deseable se incorporó como parte efectiva del MVP |
| Analítica no supervisada | Desarrollo de perfiles mediante clustering | Scikit-learn, datos analíticos | Semana 8 según planificación inicial | Ricardo Aravena | Esta actividad estaba contemplada originalmente, pero se priorizaron componentes necesarios para consolidar un MVP funcional y desplegado | Reprogramado / pendiente | Se evaluará su implementación antes del cierre de Fase 2 para mantener consistencia con los objetivos originales |
| Analítica complementaria | Evaluación de una regresión complementaria | Scikit-learn, datos analíticos | Semanas 10–12 según planificación inicial | Ricardo Aravena | La clasificación supervisada fue priorizada debido a su relación directa con el objetivo principal del MVP | Pendiente / ajustada | Se evaluará su pertinencia respecto del alcance final y tiempo disponible |
| Documentación y seguimiento del Proyecto APT | Elaboración de informe de avance, monitoreo del plan, evidencias y reflexión Fase 2 | Word Fase 2, GitHub, capturas, métricas, documentación técnica | Hito actual | Ricardo Aravena | Se está consolidando la evidencia técnica desarrollada durante la ejecución | En curso | Se actualizará el plan de trabajo y se documentarán formalmente las modificaciones realizadas durante la ejecución |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del Proyecto APT se encuentra la disponibilidad de las bases de datos públicas de postulaciones FUAS y asignaciones de beneficios del MINEDUC, junto con el uso de herramientas como Python, Google Colab, GitHub, React, FastAPI y Render. Estas tecnologías han permitido desarrollar y probar de manera incremental los distintos componentes del proyecto, mantener un control de versiones y disponer de un entorno de despliegue para validar el funcionamiento del MVP. Una de las principales dificultades fue la disponibilidad limitada del equipo computacional. Durante un período de aproximadamente cuatro días no dispuse del notebook utilizado para desarrollar el proyecto, lo que afectó temporalmente el avance planificado. Esta situación también tuvo impacto porque el mismo equipo es utilizado para realizar actividades correspondientes a otras asignaturas del semestre. Para disminuir el impacto de esta dificultad, prioricé las actividades críticas una vez recuperado el equipo, reorganizando el orden de las tareas y concentrando el trabajo en componentes que permitieran consolidar un MVP funcional. También se utilizaron Google Drive, GitHub y Google Colab para mantener respaldos del código, documentación y artefactos relevantes, disminuyendo el riesgo de pérdida de avances y facilitando la continuidad del desarrollo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la ejecución del proyecto se realizaron ajustes respecto de la planificación inicial. Uno de los principales fue el cambio de la tecnología considerada para la interfaz. Inicialmente se contemplaba utilizar Streamlit; sin embargo, durante el desarrollo se optó por una arquitectura basada en React para el frontend y FastAPI para el backend. Este cambio permitió separar la lógica de presentación de la lógica de inferencia, mejorar la estructura de la solución y facilitar su posterior despliegue. También se amplió el alcance del dashboard inicialmente planificado, incorporando un análisis histórico de datos FUAS y asignaciones entre 2008 y 2025. Esta ampliación permitió complementar la estimación individual con una herramienta descriptiva orientada al análisis de tendencias históricas. Además, el enfoque del modelo fue ajustado desde una interpretación principalmente predictiva hacia una herramienta analítica y explicativa. La salida del modelo se presenta actualmente como una estimación orientativa basada en patrones históricos y se complementa con explicaciones SHAP. Algunas actividades originalmente contempladas, como el análisis mediante clustering y una regresión complementaria, fueron reprogramadas para una etapa posterior. Durante esta fase se priorizó la construcción del pipeline de datos, el modelo supervisado, la explicabilidad, las pruebas, la seguridad básica, la aplicación web y su despliegue funcional.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Respecto de la planificación original, las principales actividades que aún no se han iniciado corresponden al análisis de perfiles mediante clustering y a la evaluación de una regresión complementaria. Estas tareas fueron desplazadas en el cronograma debido a la priorización de actividades consideradas necesarias para consolidar el MVP, tales como la preparación de datos, validación temporal del modelo, integración frontend-backend, explicabilidad mediante SHAP, pruebas automatizadas, seguridad y despliegue. Adicionalmente, la indisponibilidad temporal del notebook durante aproximadamente cuatro días redujo el tiempo disponible para desarrollar estas actividades, considerando que el mismo equipo debía utilizarse también para trabajos y evaluaciones de otras asignaturas. Como estrategia para evitar que este retraso afecte el resultado global del Proyecto APT, se reorganizarán las actividades pendientes y se evaluará su implementación de acuerdo con su prioridad dentro de los objetivos comprometidos. En particular, se priorizará el módulo de clustering debido a que forma parte de la planificación inicial del proyecto. Paralelamente, se continuará documentando los avances y manteniendo el repositorio actualizado para conservar la trazabilidad del desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.