Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ricardo Aravena Celis |
| --- | --- |
| Rut | 19.097.142-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma analítica para la identificación de patrones y perfiles asociados a beneficios estudiantiles de educación superior en Chile |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ciencia de Datos (Data Science), vinculada a la línea de optativos de Machine Learning y Deep Learning conducente a la mención en Ciencia de Datos. |
| Competencias | C1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca abordar la dificultad de analizar de manera integrada y reproducible los datos públicos asociados al sistema FUAS y a la asignación de beneficios estudiantiles de educación superior en Chile. Las fuentes utilizadas se publican de forma separada y requieren procesos de integración, limpieza y transformación antes de poder ser analizadas conjuntamente. La propuesta consiste en desarrollar una plataforma analítica que permita explorar patrones y perfiles socioeconómicos y académicos asociados a la asignación de beneficios, utilizando técnicas de minería de datos y aprendizaje automático. Su relevancia para el campo laboral de Ingeniería en Informática se relaciona con áreas como Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos y desarrollo de soluciones analíticas, donde es necesario transformar datos crudos en información útil, reproducible y comprensible. El proyecto se sitúa en el contexto de la educación superior chilena y utiliza datos abiertos publicados por el Ministerio de Educación. Su aporte de valor consiste en integrar estas fuentes en una solución de software que facilite su exploración y análisis, sin utilizar los modelos como mecanismos de elegibilidad o adjudicación de beneficios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma analítica de software basada en datos abiertos del MINEDUC, capaz de integrar, procesar, explorar y visualizar información relacionada con postulaciones FUAS 2025 y asignación de beneficios estudiantiles. La solución incluirá un pipeline ETL reproducible, un modelo de datos analítico, módulos de análisis exploratorio, segmentación de perfiles mediante clustering, modelos supervisados de clasificación como eje principal y regresión como análisis complementario, además de técnicas de explicabilidad mediante SHAP. Estos componentes se integrarán en una aplicación web desarrollada en Streamlit. El proyecto tiene un enfoque descriptivo y analítico. No busca replicar ni sustituir el mecanismo oficial de adjudicación del MINEDUC. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La competencia C1 se aplicará mediante pruebas de calidad de datos, pruebas de software y validación de los modelos. La competencia C2 se abordará mediante la planificación, seguimiento, gestión de riesgos y definición de requerimientos del proyecto. La competencia C3 será aplicada mediante el diseño e implementación de un modelo de datos organizado en capas y preparado para incorporar nuevos periodos. Finalmente, la competencia C4 se desarrollará mediante la construcción e integración del pipeline ETL, los módulos analíticos y la aplicación web en Streamlit. Estas competencias son necesarias para transformar un prototipo previo de minería de datos en una solución informática reproducible, verificable y mantenible. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona directamente con mi interés profesional en el área de Ciencia de Datos (Data Science), aprendizaje automático e ingeniería de datos. Durante mi formación he desarrollado especial interés por el procesamiento, modelamiento y análisis de datos, así como por la aplicación de técnicas de Machine Learning para resolver problemas sobre información real. Este Proyecto APT me permitirá profundizar competencias relacionadas con integración de datos, análisis exploratorio, modelamiento, explicabilidad y desarrollo de aplicaciones analíticas. Además, aporta a mi desarrollo profesional porque genera una solución demostrable que puede formar parte de mi portafolio y se relaciona con posibles roles como Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el periodo académico porque parte de un prototipo previo en el que las fuentes de datos ya fueron identificadas, descargadas, integradas y exploradas. Esto reduce el tiempo necesario para las etapas iniciales y permite concentrar el desarrollo en la profesionalización del pipeline, el modelo de datos, las pruebas y la aplicación web. Los recursos técnicos requeridos son accesibles y corresponden principalmente a herramientas de código abierto, como Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, SHAP y Streamlit, además de Git/GitHub para control de versiones. No se requiere infraestructura especializada ni licencias comerciales. Entre los factores que facilitan el proyecto se encuentran la disponibilidad de los datos, la existencia del prototipo previo y la experiencia adquirida en minería de datos y desarrollo de software. Entre los posibles obstaculizadores se encuentran el volumen de datos, el tiempo académico limitado, la integración de los módulos y posibles problemas metodológicos como fuga de información. Estos riesgos se abordarán mediante un alcance controlado, desarrollo incremental, pruebas automatizadas y validaciones durante cada etapa del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma analítica de software, basada en datos abiertos del MINEDUC, que permita integrar, explorar y visualizar de forma reproducible los patrones y perfiles asociados a la asignación de beneficios estudiantiles de educación superior en Chile, aplicando técnicas de minería de datos, aprendizaje automático y explicabilidad, sin determinar elegibilidad ni adjudicación. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Construir un pipeline reproducible de integración y limpieza de datos que consolide las fuentes de postulaciones y asignaciones en una base analítica única. 2. Diseñar y documentar un modelo de datos analítico escalable que soporte la exploración de variables académicas, socioeconómicas y demográficas del sistema FUAS. 3. Implementar un módulo de análisis exploratorio que permita visualizar distribuciones y tasas observadas por quintil, región, dependencia, edad y NEM. 4. Aplicar técnicas de segmentación no supervisada para caracterizar perfiles de postulantes sin utilizar la asignación de beneficios como variable objetivo. 5. Emplear modelos supervisados, principalmente de clasificación y, de manera complementaria, de regresión, como instrumentos analíticos para estudiar la capacidad predictiva y las relaciones entre variables. 6. Incorporar técnicas de explicabilidad mediante importancia de variables y valores SHAP para interpretar cómo contribuyen las variables a las predicciones de los modelos. 7. Integrar los módulos desarrollados en una aplicación web funcional en Streamlit, incorporando documentación, pruebas y control de versiones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto utilizará CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) como metodología principal para el desarrollo analítico y Kanban como método de gestión y seguimiento del trabajo individual. La metodología se desarrollará en seis etapas: 1. Comprensión del problema: se definirá el propósito analítico del proyecto, sus usuarios, requerimientos, alcance y criterios de éxito, manteniendo como principio que los modelos se utilizarán con fines descriptivos y analíticos, no como mecanismos de elegibilidad o adjudicación de beneficios. 2. Comprensión de los datos: se revisarán las fuentes abiertas del MINEDUC correspondientes a postulaciones FUAS 2025 y asignación de beneficios, analizando estructura, calidad, valores nulos, duplicados, distribuciones y relaciones entre variables. 3. Preparación de los datos: se construirá un pipeline ETL reproducible para integrar ambas fuentes mediante MRUN, aplicar reglas de limpieza y transformación, validar dominios y generar una capa analítica final en la que el identificador MRUN será excluido antes del modelamiento y visualización. 4. Modelado: se aplicarán técnicas de clustering para caracterizar perfiles de postulantes y modelos supervisados, principalmente de clasificación y de forma complementaria regresión, para estudiar la capacidad predictiva y las relaciones entre variables. 5. Evaluación: los modelos serán evaluados mediante métricas apropiadas y validación sobre datos separados. Las transformaciones y técnicas de balanceo se ajustarán únicamente con los datos de entrenamiento para evitar fuga de información. También se incorporarán técnicas de explicabilidad mediante importancia de variables y valores SHAP. 6. Implementación de la solución: los componentes desarrollados se integrarán en una aplicación web en Streamlit con módulos de exploración, perfiles, modelos y explicabilidad. El desarrollo será incremental, incorporando pruebas de calidad de datos, pruebas de software y validación analítica durante el proceso. La gestión del proyecto se realizará mediante un enfoque Kanban, adecuado al carácter individual del desarrollo. Se utilizará un tablero de tareas para visualizar el trabajo pendiente, en ejecución, en revisión/pruebas y completado, permitiendo priorizar actividades y controlar el avance de forma continua. Este seguimiento se complementará con los hitos definidos en el cronograma, una bitácora de avances y Git/GitHub para mantener trazabilidad de los cambios y evidencias del desarrollo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Pipeline ETL reproducible | Script o notebook que integra las fuentes de Postulaciones FUAS 2025 y Asignación de beneficios, aplica limpieza, transformaciones y genera la base analítica. | Permite evidenciar la preparación e integración reproducible de los datos y el cumplimiento de las primeras etapas de CRISP-DM. |
| Avance | Modelo de datos analítico | Documento con estructura por capas, campos, tipos, procedencia de variables, reglas de transformación y preparación para incorporar nuevos periodos. | Demuestra la aplicación de la competencia de modelamiento de datos y que la solución considera escalabilidad temporal. |
| Avance | Módulo de exploración de datos (EDA) | Visualizaciones y filtros sobre variables comprometidas como quintil, región, dependencia, edad y NEM. | Evidencia que los datos integrados pueden ser explorados de forma funcional y que la plataforma comienza a responder a los requerimientos definidos. |
| Avance | Módulo de segmentación de perfiles | Resultados reproducibles de clustering y caracterización de perfiles de postulantes. | Permite demostrar la aplicación de técnicas de minería de datos no supervisadas para identificar estructuras y perfiles presentes en los datos. |
| Avance | Registro de pruebas y calidad de datos | Resultados de validaciones de dominios, nulos, duplicados, consistencia del merge y pruebas de componentes críticos. | Demuestra que el desarrollo incorpora controles de calidad y pruebas desde etapas tempranas. |
| Final | Modelos analíticos evaluados | Resultados de clasificación y, de forma complementaria, regresión, con métricas, validación y comparación de desempeño. | Evidencia la aplicación y evaluación de modelos supervisados de manera metodológicamente controlada. |
| Final | Módulo de explicabilidad | Importancia de variables y resultados SHAP, incluyendo explicación global y un caso de ejemplo. | Permite interpretar cómo contribuyen las variables a las predicciones sin atribuir causalidad. |
| Final | Aplicación web Streamlit funcional | Plataforma integrada con módulos de exploración, perfiles, modelos y explicabilidad. | Constituye el producto de software final y demuestra la integración de los componentes desarrollados durante el proyecto. |
| Final | Suite de pruebas y resultados documentados | Ejecución de pruebas de calidad de datos, software y validación analítica, incluyendo correcciones derivadas de resultados. | Demuestra la aplicación de buenas prácticas de validación y mejora del producto. |
| Final | Repositorio GitHub y documentación técnica | Repositorio con historial de commits, README, dependencias, instrucciones de ejecución, estructura del proyecto y documentación. | Aporta trazabilidad, reproducibilidad y evidencia del proceso individual de desarrollo. |
| Final | Informe final del Proyecto APT | Documento que consolida metodología, desarrollo, resultados, dificultades, ajustes, evidencias y conclusiones. | Permite demostrar formalmente el cumplimiento global de los objetivos y documentar el proceso completo del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 | Definición y planificación del Proyecto APT | Formalizar problema, alcance, objetivos, requerimientos, riesgos, metodología y planificación general del proyecto. | Guía APT, rúbrica, Word, Kanban, material previo | Semanas 1–4 | Ricardo Aravena | Facilitador: existe un prototipo previo y conocimiento del problema. Dificultad: evitar un alcance excesivo; se controla mediante un MVP definido. |
| C3 | Diseño del modelo de datos | Diseñar la estructura de datos por capas: fuentes RAW, staging/integración y capa analítica, documentando campos, tipos y reglas de transformación. | Python, pandas, datasets MINEDUC, diccionario de datos | Semanas 5–6 | Ricardo Aravena | Facilitador: fuentes ya conocidas e integradas previamente. Dificultad: preparar el diseño para nuevos periodos sin aumentar innecesariamente la complejidad. |
| C1 – C3 | Construcción del pipeline ETL | Implementar el proceso reproducible de carga, integración, limpieza, transformación y generación de la base analítica. MRUN se utiliza solo para el cruce y luego se excluye. | Python, pandas, Jupyter/Colab, archivos CSV MINEDUC | Semanas 5–6 | Ricardo Aravena | Facilitador: experiencia previa con los datasets. Dificultad: volumen de datos, nulos, duplicados y posibles inconsistencias entre fuentes. |
| C1 | Validación de calidad de datos | Implementar reglas para verificar dominios, nulos, duplicados, cardinalidades y consistencia del merge. | Python, pytest o scripts de validación | Semanas 5–6 y seguimiento continuo | Ricardo Aravena | Facilitador: reglas de calidad ya identificadas en el prototipo. Dificultad: detectar anomalías que no fueron consideradas inicialmente. |
| C4 | Desarrollo del dashboard mínimo | Crear una primera versión funcional de la aplicación Streamlit e integrar la capa analítica y navegación básica. | Python, Streamlit, Git/GitHub | Semana 7 | Ricardo Aravena | Facilitador: Streamlit permite desarrollar rápidamente una interfaz funcional. Dificultad: problemas de integración entre datos y componentes; se aborda con integración temprana. |
| C3 – C4 | Implementación del módulo EDA | Incorporar filtros, indicadores y visualizaciones por quintil, región, dependencia, edad y NEM. | pandas, Streamlit, Plotly/Matplotlib | Semana 7 | Ricardo Aravena | Facilitador: el EDA previo entrega una base de visualizaciones. Dificultad: evitar gráficos redundantes o interpretaciones causales. |
| C3 – C4 | Segmentación y perfiles | Reevaluar clustering y generar perfiles reproducibles de postulantes para integrarlos en el dashboard. | scikit-learn, pandas, Streamlit | Semana 8 | Ricardo Aravena | Facilitador: existen experimentos previos con K-Means y clustering jerárquico. Dificultad: seleccionar perfiles interpretables y evitar sobreinterpretarlos. |
| C1 – C2 | Evaluación de avance | Revisar cumplimiento de hitos, evidencias, riesgos y desviaciones; actualizar tablero Kanban y planificación si es necesario. | Kanban, bitácora, rúbrica, GitHub | Semanas 9–10 | Ricardo Aravena | Facilitador: hitos y criterios de aceptación definidos. Dificultad: posibles atrasos; se priorizará el producto mínimo comprometido. |
| C1 – C3 – C4 | Modelado supervisado | Reejecutar modelos de clasificación como eje principal y regresión NEM como análisis complementario utilizando el nuevo pipeline. | scikit-learn, XGBoost, Python | Semanas 10–12 | Ricardo Aravena | Facilitador: existe una línea base previa. Dificultad: data leakage y balanceo inadecuado; las transformaciones se ajustarán solo con datos de entrenamiento/folds. |
| C1 | Evaluación y validación de modelos | Evaluar modelos mediante métricas apropiadas, test separado y validación cruzada del modelo seleccionado. Comparar alternativas de balanceo cuando corresponda. | scikit-learn, XGBoost, métricas, notebooks | Semanas 10–12 | Ricardo Aravena | Facilitador: métricas y modelos de referencia ya conocidos. Dificultad: reproducir resultados y evitar seleccionar modelos solo por una métrica. |
| C3 – C4 | Incorporación de explicabilidad | Integrar importancia de variables y SHAP, con explicación global y caso de ejemplo/sintético. | SHAP, Python, Streamlit | Semana 13 | Ricardo Aravena | Facilitador: modelo seleccionado disponible. Dificultad: comunicar correctamente las contribuciones sin interpretarlas como causalidad. |
| C1 – C4 | Integración y pruebas finales | Integrar todos los módulos y ejecutar la suite final de pruebas de calidad de datos, software y validación analítica. | pytest, Streamlit, GitHub, Python | Semana 14 | Ricardo Aravena | Facilitador: pruebas ejecutadas progresivamente. Dificultad: errores de integración final; se corrigen y vuelven a validar antes del cierre. |
| C2 – C4 | Documentación y trazabilidad continua | Mantener actualizado el README, dependencias, instrucciones de ejecución, bitácora, historial de cambios, evidencias y documentación técnica del proyecto. | Word, GitHub, Streamlit, documentación técnica | Semana 5 - 15 | Ricardo Aravena | Facilitador: historial de Git y bitácora disponibles. Dificultad: mantener actualizada la documentación durante todo el desarrollo; se abordará incorporándola de manera continua al flujo de trabajo Kanban. |
| C2 – C4 | Informe final y cierre | Consolidar metodología, desarrollo, resultados, dificultades, ajustes, evidencias, conclusiones y documentación final del Proyecto APT. | Word, GitHub, bitácora, evidencias, resultados del proyecto | Semana 14 - 15 | Ricardo Aravena | Facilitador: documentación y evidencias recopiladas durante el desarrollo. Dificultad: tiempo limitado para consolidar y revisar el informe; se mitigará mediante documentación continua. |
| C2 | Preparación de defensa | Preparar presentación, seleccionar evidencias y practicar la defensa técnica del proyecto. | PowerPoint, informe final, evidencias | Semana 16 | Ricardo Aravena | Facilitador: documentación consolidada. Dificultad: sintetizar el proyecto sin sobrecargar la presentación. |
| C1 – C2 – C3 – C4 | Presentación a comisión | Presentar el Proyecto APT, evidencias, metodología, resultados y responder preguntas de la comisión. | Presentación final, dashboard, repositorio, informe | Semanas 17–18 | Ricardo Aravena | Facilitador: evidencias y producto funcional disponibles. Dificultad: responder preguntas técnicas y metodológicas de forma clara y precisa. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del pipeline ETL |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de calidad de datos |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del dashboard mínimo |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del módulo EDA |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmentación y perfiles (clustering) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de avance y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado supervisado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y validación de modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporación de explicabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Documentación y trazabilidad continua |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Informe final y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Preparación de defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación ante comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.